**Historias de Usuario de Ahsoka Voice**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Crear Logro** | **ID:** | **1** |
| **Tarea** | Diseñar la interfaz de usuario para dar de alta un logro. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | *Dar de alta un logro con título, fecha, área, descripción e imagen.* | | |
| *Para poder.* | *Registrar mis logros de manera organizada y visualmente atractiva.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * La interfaz permite ingresar todos los datos requeridos del logro. * Los datos del logro se guardan correctamente en la base de datos. * Se muestra un mensaje de confirmación después de crear el logro. | | **Valor:** | 8 |
| **Prioridad:** | 9 |
| **Est. Horas:** | 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Ver Lista de Logro** | **ID:** | **2** |
| **Tarea** | Desarrollar la lógica para mostrar la lista de logros del usuario. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | *Ver un feed con todos mis logros* | | |
| *Para poder.* | *Revisar y recordar mis logros anteriores en un solo lugar.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * La lista muestra todos los logros del usuario de manera ordenada y legible. * Se puede acceder fácilmente a cada logro para ver más detalles. | | **Valor:** | 7 |
| **Prioridad:** | 8 |
| **Est. Horas:** | 8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Ver Logro Aleatorio** | **ID:** | **3** |
| **Tarea** | Implementar la funcionalidad de mostrar logros aleatorios. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | *Ver un logro mío de manera aleatoria al iniciar sesión.* | | |
| *Para poder.* | *Descubrir nuevos logros y obtener inspiración.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * Al iniciar sesión, se muestra un logro aleatorio del usuario. * Se muestra una lista de logros aleatorios de otros usuarios debajo del logro principal. | | **Valor:** | 6 |
| **Prioridad:** | 6 |
| **Est. Horas:** | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Editar Logro** | **ID:** | **4** |
| **Tarea** | Crear la opción de editar un logro en la interfaz. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | *Editar un logro existente.* | | |
| *Para poder.* | *Corregir errores o actualizar la información de mis logros.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * La interfaz de edición muestra correctamente los datos actuales del logro. * Los cambios realizados en el logro se guardan correctamente. | | **Valor:** | 7 |
| **Prioridad:** | 7 |
| **Est. Horas:** | 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Eliminar Logro** | **ID:** | **5** |
| **Tarea** | Agregar la opción de eliminar un logro en la interfaz. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | *Eliminar un logro que ya no deseo mantener.* | | |
| *Para poder.* | *Mantener mi lista de logros actualizada y relevante.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * La interfaz muestra una confirmación antes de eliminar el logro. * El logro se elimina correctamente de la base de datos. | | **Valor:** | 6 |
| **Prioridad:** | 5 |
| **Est. Horas:** | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Ocultar Logro** | **ID:** | **6** |
| **Tarea** | Incorporar la opción de configurar un logro como oculto en la interfaz de usuario. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | *Configurar un logro como oculto para que solo yo pueda verlo.* | | |
| *Para poder.* | *Mantener* privacidad sobre ciertos logros personales. | | |
| **Criterios de aceptación:**   * La interfaz muestra una opción clara para ocultar un logro. * Al ocultar un logro, este desaparece de las listas públicas pero permanece visible para la usuaria que lo ocultó. * Se puede revertir la acción de ocultar un logro si la usuaria así lo desea. | | **Valor:** | 7 |
| **Prioridad:** | 8 |
| **Est. Horas:** | 8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Agregar Like** | **ID:** | **7** |
| **Tarea** | Crear el botón de "like" en la interfaz de usuario para los logros. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | *Dar like a un logro que encuentre interesante.* | | |
| *Para poder.* | *Expresar mi aprecio por los logros de otras usuarias.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * Se muestra un botón de "like" en cada logro. * Al dar click en el botón de "like", se incrementa el contador de likes del logro. * Se puede dar like a un logro una sola vez por usuaria. | | **Valor:** | 8 |
| **Prioridad:** | 9 |
| **Est. Horas:** | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Eliminar Like** | **ID:** | **8** |
| **Tarea** | Agregar la opción de eliminar un "like" en la interfaz de usuario. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | *Eliminar un "like" que haya dado a un logro.* | | |
| *Para poder.* | *Ajustar mi interacción con los logros según mis preferencias* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * Se muestra un botón de "unlike" en los logros a los que he dado like. * Al dar click en el botón de "unlike", se decrementa el contador de likes del logro. * Se puede eliminar el "like" de un logro una sola vez por usuaria. | | **Valor:** | 7 |
| **Prioridad:** | 8 |
| **Est. Horas:** | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Visualizar Like** | **ID:** | **9** |
| **Tarea** | Mostrar la cantidad de "likes" que tiene cada logro en la interfaz de usuario. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | *Ver en cada logro la cantidad de likes que tiene.* | | |
| *Para poder.* | *Identificar los logros más populares entre la comunidad.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * Se muestra el contador de "likes" en la interfaz de cada logro. * El contador se actualiza automáticamente cuando se agregan o eliminan "likes". | | **Valor:** | 6 |
| **Prioridad:** | 7 |
| **Est. Horas:** | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Registro de Usuario** | **ID:** | **10** |
| **Tarea** | Diseñar el formulario de registro con campos para correo, fecha de nacimiento, nombre de usuaria y contraseña. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | Crear mi cuenta con los datos requeridos. | | |
| *Para poder.* | *Tener acceso a todas las funcionalidades de la plataforma y personalizar mi experiencia.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * Los campos del formulario de registro son claros y fáciles de completar. * Se valida la dirección de correo electrónico y la fecha de nacimiento para asegurar que cumpla con los requisitos. | | **Valor:** | 9 |
| **Prioridad:** | 10 |
| **Est. Horas:** | 8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Editar perfil de Usuario** | **ID:** | **11** |
| **Tarea** | Crear la opción de cambiar el nombre de usuaria en la interfaz de usuario. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | cambiar mi nombre de usuaria según mis preferencias. | | |
| *Para poder.* | *Mantener mi perfil actualizado y reflejar cambios en mi identidad en la plataforma.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * La interfaz de edición de perfil muestra el nombre de usuaria actual. * Se guarda correctamente el nuevo nombre de usuaria en la base de datos. | | **Valor:** | 7 |
| **Prioridad:** | 8 |
| **Est. Horas:** | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Editar Contraseña** | **ID:** | **12** |
| **Tarea** | Agregar la opción de cambiar la contraseña en la interfaz de usuario. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | Cambiar mi contraseña de forma segura y confiable. | | |
| *Para poder.* | *Mantener la seguridad de mi cuenta y proteger mis datos.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * Se muestra un formulario seguro para cambiar la contraseña. * La nueva contraseña cumple con los requisitos de seguridad. | | **Valor:** | 8 |
| **Prioridad:** | 9 |
| **Est. Horas:** | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Foto de perfil** | **ID:** | **13** |
| **Tarea** | Implementar la opción de cargar una imagen para la foto de perfil en la interfaz de usuario. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | Cargar una imagen para personalizar mi perfil. | | |
| *Para poder.* | *Tener una identidad visual en la plataforma y mostrar mi personalidad.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * Se muestra un botón o enlace para cargar la imagen. * La imagen se carga correctamente y se muestra en el perfil del usuario. | | **Valor:** | 6 |
| **Prioridad:** | 7 |
| **Est. Horas:** | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Eliminar cuenta de usuario** | **ID:** | **14** |
| **Tarea** | Incorporar la opción de eliminar la cuenta en la interfaz de usuario. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | Borrar toda mi cuenta y datos de manera permanente. | | |
| *Para poder.* | *Tener control sobre mi información y poder eliminar mi cuenta si así lo deseo.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * La opción de eliminar cuenta está claramente visible en la interfaz. * Se solicita una confirmación antes de eliminar la cuenta para evitar eliminaciones accidentales. | | **Valor:** | 9 |
| **Prioridad:** | 9 |
| **Est. Horas:** | 7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Crear Login** | **ID:** | **15** |
| **Tarea** | Desarrollar la funcionalidad para iniciar sesión con correo y contraseña. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | Hacer login con mis credenciales de correo electrónico y contraseña. | | |
| *Para poder.* | *Acceder a mi cuenta de manera segura y personalizada.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * La interfaz de inicio de sesión muestra campos para correo y contraseña. * Se valida la autenticidad de las credenciales al iniciar sesión correctamente. | | **Valor:** | 9 |
| **Prioridad:** | 10 |
| **Est. Horas:** | 8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historia**  **Usuario:** | **Descargar Datos** | **ID:** | **16** |
| **Tarea** | Implementar la funcionalidad para que las usuarias puedan descargar todos sus logros en un formato específico. | | |
| *Como.* | Usuaria (rol) | | |
| *Quiero o puedo* | Descargar todos mis logros en un archivo o formato determinado (.xls). | | |
| *Para poder.* | *Tener una copia de seguridad de mis logros o utilizar los datos fuera de la plataforma.* | | |
| **Criterios de aceptación:**   * Se muestra un botón o enlace para descargar los datos en la interfaz de usuario. * Al hacer clic en el botón de descarga, se genera un archivo con los logros en el formato especificado. | | **Valor:** | 8 |
| **Prioridad:** | 9 |
| **Est. Horas:** | 6 |